

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017- 2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՐԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԱԲՈՎՅԱՆ 2018թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Կապիտալ ծրագրեր

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **2017թ. Փաստացի կատարված աշխատանքի ծավալը** | **2017թ. Ծրագրով նախատեսված (հազ. դրամ)** | **2017թ. Փաստացի կատարված (հազ. դրամ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Փողոցների, բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | մ2 | 19540 | 62386,0 | 94673,0 |
| 2 | Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում | մ2 | 3600 | 8300,0 | 5004,0 |
| 3 | Անվտանգ երթևեկության նշանների տեղադրում | հատ | 80 | 2506,0 | 1500,0 |
| 4 | Հատիսի, Օգոստոսի 23 փողոցների և Հանրապետության պողոտայի ջրահեռացման համակարգի վերականգնում | գծ.մ. | 995 | 46757,0 | 30000,0 -պետ. բյուջե |
| 5 | Հարթ տանիքների համար նյութերի ձեռք բերում (Իզոգամ) | մ2 | 650 | 3000,0 | 975,0 |
| 6 | Թեք լանջավոր տանիքների համար մետաղական թիթեղի և ազբոթիթեղի ձեռք բերում | հատ | 300 | 7000,0 | 985,0 |
| 7 | Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում |  |  | 200000,0 | 14488,7 -համայնքային բյուջե 45511,3 -Հ.Տ.Զ.Հ |
| 8 | Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերակառուցում | մ2 |  3000 | 30680,0 | 19495,0 |

1. Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի օտարում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Օտարման ենթակա շենքեր և շինություններ** | **2017թ. Ծրագրով նախատեսված**  | **2017թ. Փաստացի կատարված**  |
| 1 | Բնակարաններ | 10 | 5 |
| 2 | Հանրակացարաններ | 40 | 9 |
| 3 | Հասարակական շինություններ և ավտոտնակներ |  602 | 68 ավտոտնակ, 7 հասարակական, 1 արտադրական և 1 բնակելի նշանակության շինություններ |

1. Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Օտարման ենթական հողամաս** | **2017թ. Ծրագրով օտարման նախատեսված (քառ. մետր)** | **2017թ. Փաստացի օտարված (քառ. մետր)** |
| 1. | Հողամաս | 53500.0 | 20448,99 |