

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017- 2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Վ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԱԲՈՎՅԱՆ 2019թ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Կապիտալ ծրագրեր

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Չափի միավորը** | **2018թ. Փաստացի կատարված աշխատանքի ծավալը** | **2018թ. Ծրագրով նախատեսված (հազ. դրամ)** | **2018թ. Փաստացի կատարված (հազ. դրամ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Փողոցների, բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | մ2 | 13900 | 60000,0 | 57609,35 |
| 2 | 8- րդ միկրոշրջանը շրջանցող փողոցի ասֆալտապատում | մ2 | 5100 | 6000,0 | 7650,0 |
| 3 | Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում | մ2 | 4540 | 8300,0 | 6988,80 |
| 4 | Անվտանգ երթևեկության նշանների տեղադրում | հատ | 120 | 2500,0 | 1500,0 |
| 5 | Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | մ/շ | 1  | 200000,0 | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 59000,0 |
| 6 | Երաժշտական դպրոցի լուսամուտների, վիտրաժների և արտաքին դռների փոխում | մ2 | 362 | 18363,45 | 9732,0 |
| 7 | 4-րդ միկրոշրջանի արտաքին լուսավորության անցկացում | մ | 3800 | 35903,16 | 24038,0 |
| 8 | Հարթ տանիքների համար նյութերի ձեռք բերում  | մ2 | 650 | 3000,0 | 975,0 |
| 9 | Հատիս փողոցի շարունակության 7, 8 միկրոշրջանների հատվածի լուսավորության անցկացում | մ | 1600 | 22336,64 | 16839,0 |
| 10 | Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի սանհանգույցների, արտաքին պատերի վերանորոգում և դրսի դռների փոխում |  |   | 14190,0 | 8400,0 |

1. Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի օտարում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Օտարման ենթակա շենքեր և շինություններ** | **2018թ. Ծրագրով նախատեսված**  | **2018թ. Փաստացի կատարված**  |
| 1 | Բնակարաններ | 15 | 6 |
| 2 | Հանրակացարաններ | 31 | 4 |
| 3 | Հասարակական շինություններ և ավտոտնակներ |  492 | 67 |

1. Աբովյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Օտարման ենթական հողամաս** | **2018թ. Ծրագրով օտարման նախատեսված (քառ. մետր)** | **2018թ. Փաստացի օտարված (քառ. մետր)** |
| 1. | Հողամաս | 280771.16 | 76860,11 |