Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Նաիրյան փողոցի, Ս. Մնացականյան փողոցի, 2-րդ միկրոշրջանի 7-րդ դպրոց տանող ճանապարհների, Առինջ գյուղի Ստեփան Առինջեցու փողոցի 1-ին փակուղու, Պ. Դուրյան թաղամասի 4-րդ և 7-րդ փողոցները կապող հատվածի, Պ. Սևակի թաղամասի 3-րդ փողոցի, Ա թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, Դ. Խաչատրյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի, Ձագավանքի փողոցի,Արամուս գյուղի կենտրոնական փողոցի՝ Ջրմուղի փողոցից մինչև գյուղի վերջ, 3-րդ փողոցի, 1-ին փողոցի, , 2-րդ փողոցի, Մայակովսկի գյուղի 12-րդ փողոցի 1-ին փակուղու, 13-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի 1-ին և 2- րդ փակուղիների, 1-ին փողոցի 1-ին փակուղու, Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոցի, Գետարգել գյուղի Հարություն Վերդյան փողոցի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման,Վերին Պտղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի, Բալահովիտ գյուղի Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի 2-րդ և 3-րդ նրբանցքների, Պտղնի գյուղի 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքի, 4-րդ փողոցի, Գեղաշեն գյուղի 3-րդ թաղամասի 3-րդ և 4-րդ փողոցների և դրանց միացումների, 1-ին փողոց 5-րդ փակուղու, 6-րդ փողոց 2-րդ փակուղու, Կամարիս գյուղի 2-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքներ։ |
| --- | --- |
| Մարզ | Կոտայք |
| Համայնքը /համայնքները | Աբովյան համայնք Մասնակից բնակավայրերի անվանումները՝ Աբովյան, Առինջ, Արամուս, Բալահովիտ, Գեղաշեն, Գետարգել, Կաթնաղբյուր, Կամարիս, Մայակովսկի, Պտղնի, Վերին Պտղնի |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Աբովյան բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 16 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 36 կմ Առինջ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ Արամուս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 21 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ Բալահովիտ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմ Գեղաշեն բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 24 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ Գետարգել բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 15 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ Կաթնաղբյուր բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 22 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմ Կամարիս բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 23 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմ Մայակովսկի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 22 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 43 կմ Պտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 41 կմ Վերին Պտղնի բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 42 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Համայնքի՝ 88 093 մարդ, Ծրագիրն իրականացնող բնակավայրերի՝ 88 093 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | -- |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր | -- |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | Համայնքն ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։ Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։ Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։ Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։ Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Աբովյան համայնքի բնակավայրերի կենտրոնական ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակը դժվարացնում է տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը: Այդ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ճանապարհների բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ ապահովելով տրանսպորտային միջոցների համար հարմարավետ տեղաշարժ, ինչպես նաև համայնքը կլինի ավելի գրավիչ ներդրողների համար և կապահովի բարեկեցիկ միջավայր։ |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն կընդգրկվի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ, համայնքը դարձնել ավելի գրավիչ ներդրողների համար, ապահովել համայնքի շուրջ 88 093 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Կազմել նախագծա - նախահաշվային փաստաթղթեր: Հիմնանորոգել Աբովյան համայնքի՝ Աբովյան քաղաքի Նաիրյան փողոցը՝ 470 մետր երկարությամբ 9400 ք.մ մակերեսով, Ս. Մնացականյան փողոցը՝ 550 մետր երկարությամբ 3850 ք.մ մակերեսով, 2-րդ միկրոշրջանի 7-րդ դպրոց տանող ճանապարհները՝ 260 մետր երկարությամբ 1560 ք.մ մակերեսով, Առինջ գյուղի Ստեփան Առինջեցու փողոցի 1-ին փակուղի՝ 80 մետր երկարությամբ 480 ք.մ մակերեսով, Պ. Դուրյան թաղամասի 4-րդ և 7-րդ փողոցները կապող հատված՝ 300 մետր երկարությամբ 1800 ք.մ մակերեսով, Պ. Սևակի թաղամասի 3-րդ փողոց՝ 400 մետր երկարությամբ 2200 ք.մ մակերեսով, Ա թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցը՝ 900 մետր երկարությամբ 5400 ք.մ մակերեսով, Դ. Խաչատրյան փողոցի 2-րդ նրբանցք՝ 100 մետր երկարությամբ 600 ք.մ մակերեսով, Ձագավանքի փողոցը՝ 50 մետր երկարությամբ 200 ք.մ մակերեսով, Արամուս գյուղի կենտրոնական փողոց՝ Ջրմուղի փողոցից մինչև գյուղի վերջ՝ 350 մետր երկարությամբ 2450 ք.մ մակերեսով, 3-րդ փողոց՝ 650 մետր երկարությամբ 3300 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոց՝430 մետր երկարությամբ 2600 ք.մ մակերեսով, 2-րդ փողոց՝ 365 մետր երկարությամբ 2200 ք.մ մակերեսով, Մայակովսկի գյուղի 12-րդ փողոցի 1-ին փակուղին՝ 100 մետր երկարությամբ 500 ք.մ մակերեսով, 13-րդ փողոցը՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ մակերեսով, 2-րդ փողոցի 1-ին և 2- րդ փակուղիները՝ 300 մետր երկարությամբ 1500 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոցի 1-ին փակուղին՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ մակերեսով, Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոցը՝ 520 մետր երկարությամբ 3400 ք.մ մակերեսով, Գետարգել գյուղի Հարություն Վերդյան փողոցի փողոցը՝ 500 մետր երկարությամբ 4500 ք.մ մակերեսով ասֆալտապատում և եզրաքարերի փոխորինում, Վերին Պտղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցը՝ 730 մետր երկարությամբ 8000 ք.մ մակերեսով, Բալահովիտ գյուղի Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի 2-րդ և 3-րդ նրբանցքները՝ 420 մետր երկարությամբ 3400 ք.մ մակերեսով, Պտղնի գյուղի 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքը՝ 350 մետր երկարությամբ 1800 ք.մ մակերեսով, 4-րդ փողոցը՝ 150 մետր երկարությամբ 800 ք.մ մակերեսով, Գեղաշեն գյուղի 3-րդ թաղամասի 3-րդ և 4-րդ փողոցները և դրանց միացումները՝ 1134 մետր երկարությամբ 6650 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոց 5-րդ փակուղի՝ 180 մետր երկարությամբ 900 ք.մ մակերեսով, 6-րդ փողոց 2-րդ փակուղի՝ 240 մետր երկարությամբ 1200 ք.մ մակերեսով, Կամարիս գյուղի 2-րդ փողոցը՝ 520 մետր երկարությամբ 2500 ք.մ մակերեսով, 3-րդ փողոցի 1-ին նրբանցք՝ 320 մետր երկարությամբ 1400 ք.մ մակերեսով, 1-ին փողոցի 1-ին նրբանցք՝ 200 մետր երկարությամբ 1000 ք.մ ։ Կազմակերպել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության և շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթների կազմակերպում, մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների վերահսկողության իրականացում: |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման արդյունքում կունենանք բարեկարգ փողոցներ, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ ճանապարհների, արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։ |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Համայնքի փողոցների ասֆալտապատման արդյունքում 88 093 բնակիչներ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 100%-ը, կունենան հիմնանորոգված ճանապարհներ, կբարձրանա բնակչության տեղաշարժի հարմարավետության մակարդակը: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը հանդիսանում են կապիտալ բնույթի։ Վերանորոգվող ճանապարհները գլխավոր են, որոնք կից են դպրոցներին և բնակեցված թաղամասներին։ |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 85 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | 2022 թվականի բյուջեն կազմում է՝ 3 833 595.8 հազ. դրամ. Պլանը Փաստացին Տոկոսը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝ 3833595.8 - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 3150000.0 - սեփական եկամուտներ 1516864.5 - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 683595.8 Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ 5254247.0 - Վարչական բյուջեի ծախսեր 3150000.0 -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 2104247.0 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 2104247.0 -ճանապարհաշինություն 1076649.0 -փողոցային լուսավորություն 111963.5 -գյուղատնտեսություն -ընդհանուր բնույթի ծառայություններ ոլորտ 74005.0 -շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ 60000.0 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | Պլանը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝ - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ - սեփական եկամուտներ - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ - Վարչական բյուջեի ծախսեր -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ -ճանապարհաշինություն -փողոցային լուսավորություն -գյուղատնտեսություն -ընդհանուր բնույթի ծառայություններ ոլորտ -շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտ |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` … դրամ. |
|  | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ. |
|  | Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
|  | Ծրագրի իրականացման տարի Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ - Սեփական եկամուտներ - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝ - Վարչական բյուջեի ծախսեր - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝ - ճանապարհաշինություն - ջրամատակարարում - փողոցային լուսավորություն - գյուղատնտեսություն - - Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ - ճանապարհաշինություն - ջրամատակարարում/ջրահեռացում - փողոցային լուսավորություն - գազամատակարարում - նախադպրոցական հաստատություններ - հասարակական շենքեր - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում - |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 20885,00 դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 2043,00 դրամ - ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ , - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 15011,00 դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 5346,00 դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 934 285 000 դրամ (100%)։ |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 607 285 250 դրամ (65 %) |
| Այլ ներդրողներ | -- |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01 մարտ 2023 թվական Տևողությունը 25 դեկտեմբերի 2023 թվական |
| Ծրագրի ծախսերը | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագրերը։ |
| Ամսաթիվ | 14.10. 2022 թվական |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝   Մերուժան Մելիքսեթյան

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝ + 374 93 73 30 07, m.m.meliksetyan@mail.ru

_____________________________________________________________________________

| Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան | ) |
| --- | --- |

Կ. Տ.