Հավելված N 1 Աբովյան համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի ապրիլի 10-ի N 1355 որոշման

ՊԼԱՆ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ, ՔԱՐԱԹԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառումների անվանումը | Կատարող | Կատարման ժամկետը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումներ | | | | |
| 1 | Ուսումնասիրել և գնահատել Աբովյան համայնքի հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների վիճակը և արդյունքները ներկայացնել Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն: | Գ. Հակոբյան  Վ. Իվանյան  Է. Սարդարյան  Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  Համատիրություններ | Մինչև  30.04.2025թ. |
| 2 | Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինարարական նյութեր՝ հակահրդեհային կառույցների և սելավատարների անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան կառույցները ամրացնելու համար: |
| 3 | Մաքրել համայնքի տարածքով հոսող գետերի հունը, հակահեղեղային կառույցները, սելավատարները: Վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան կառույցները: | Մինչև  30.04.2025թ. |
| 4 | Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ` ջրածածկման, հեղեղավտանգ և սելավավտանգ գոտիներում հողամշակման աշխատանքները կանոնակարգելու համար: | Մշտական |
| 5 | Նախապատրաստել համապատասխան քանակի տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես նաև վառելիքաքսայուղային նյութերի պաշար` հարկ եղած դեպքում աղետի շրջանից բնակչության տարահանման և վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու համար: | Գ. Հակոբյան Է. Սարդարյան Ս. Ասիրյան | Ամեն օր՝ սկսած  30.04.2025թ. |
| 6 | Նախապատրաստել միջոցներ՝ հարկ եղած դեպքում տուժածներին բժշկական օգնություն ցույց տալու, անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժում կատարելու համար: | Աբովյանի ԲԿ Վ. Մանուկյան | Մշտական |
| 7 | Պատրաստ վիճակի բերել համայնքային կազմավորումները և արագ արձագանքման փրկարար խմբերը, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և սարքավորումներով: | Գ. Հակոբյան  Ս. Գրիգորյան  Վ. Իվանյան  Է. Սարդարյան  Փրկարարական ծառայություն Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | Մինչև  30.04.2025թ. |
| 2. Հիմնական միջոցառումներ | | | | |
| 8 | Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին: | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  Համատիրություններ  Կոմունալ ծառայություններ | Մշտական |
| 9 | Հնարավոր վտանգավոր վայրերում կազմակերպել հսկողություն արագ արձագանքելու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար: | Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ Համատիրություններ | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 10 | Կազմակերպել և իրականացնել վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածք` մարդկանց, կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղափոխումը և տեղաբաշխումը: | Դ. Զարոյան  Ս. Գրիգորյան Է. Սարդարյան Վ. Իվանյան Ս. Ասիրյան Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ Համատիրություններ | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 11 | Տուժած շրջաններում կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ: | Գ. Հակոբյան  Ս. Գրիգորյան Վ. Իվանյան Է. Սարդարյան Բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ Համատիրություններ | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 12 | Ապահովել կապը աղետի շրջանում գտնվող հիմնարկ-ձեռնարկությունների և համայնքի արտակարգ իրավիճակների համապատասխան կազմակերպությունների միջև: | Աբովյանի համայնքապետարան  «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ «Յուքոմ» ՓԲԸ «Վիվա Արմենիա» ՓԲԸ | Անհրաժեշտության դեպքում |

Հավելված N 2   
Աբովյան համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի ապրիլի 10-ի N 1355 որոշման

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱԿԱՀԵՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՅՑԻ) ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Կառույցի | | | | | | Կառույցի տեղանքի սեյսմակայունության աստիճանը (բալ) | Մոտակա բնակավայրերի և կառուցվածքների անվանումը, որոնք կարող են տուժել կառույցի անբավարար աշխատանքի հետևանքով | Կառույցի տեխնիկական վիճակը (բավարար, անբավարար) |
| Տեղադրությունը (բնակավայր, գետավազան, վտակ) | Տիպը (հեղեղատար, հեղեղակարգավորիչ, բառաժ) | երկարությունը (մ) | լայնությունը (մմ) | խորությունը (մ) | Կողեզրերի թեքությունը (մ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Գեղաշեն, Կամարիս, Արամուս, Կաթնաղբյուր բնակավայրերի տարածքով անցնող՝ մինչև Գետիկ գետակ ձգվող սելավատար | ջրահավաք սելավատար | 6000 | 4-5 |  |  | 9 | Գեղաշեն, Կամարիս, Արամուս, Կաթնաղբյուր բնակավայրերի բնակելի տներ, շինություններ և հողատարածքներ | բավարար |
| 2 | Մայակովսկի և Բալահովիտ բնակավայրերի տարածքով մինչև Երևան-Աբովյան ավտոճանապարհի և երկաթուղու կամրջի հատվածով անցնող Գետիկ գետակ | ջրահավաք գետակ | 1500 | 3-5 | 0.3-0.8 | + | 9 | Մայակովսկի և Բալահովիտ բնակավայրերի բնակելի տներ, այգիներ և ցանքատարածք-ներ, Երևան-Աբովյան խճուղու երթևեկություն և մերձակա տարածք | բավարար |
| 3 | Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական թաղ. 6-րդ փողոցով անցնող ջրատար | սելավատար  ոռոգման ջրատար | 800 | 2-3 | 0.3-0.6 |  |  | բնակելի տներ և ցանքատարածք-ներ | Անբավա-րար |

Հավելված N 3   
 Աբովյան համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի ապրիլի 10-ի N 1355 որոշման

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Վտանգի (աղետի) անվանումը (ները) - սելավ   - հեղեղում - քարաթափում - և այլն | - Գեղաշեն բնակավայրի վերին հատվածից ձգվող, Գեղաշեն, Կամարիս, Արամուս, Կաթնաղբյուր բնակավայրերի տարածքով անցնող սելավատար։  - Արամուս բնակավայրի միջով անցնող ջրատար։  - Գետիկ գետակ՝ Մայակովսկի բնակավայրից մինչև Երևան-Աբովյան ավտոճանապարհի հատված։  - Քարաթափում՝ Վերի Պտղնի բնակավայրին հարող լանջից՝ Պտղնի բնակավայր տանող ճանապարհ։ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու վայրը (երը) | - Աբովյան, Արամուս, Մայակովսկի, Կամարիս, Կաթնաղբյուր և Պտղնի բնակավայրեր։ |
| 1. Առաջացման հնարավոր պատճառները | Գարնանային վարարումներ, առատ տեղումներ, հեղեղատարների և ջրհեռացման համակարգերի խցանում, աղբի, տիղմի և այլ առարկաների կուտակում։ Ցնցումներ, մարդկային գործոն։ |
| 1. Վտանգավոր տեղամասերի նկարագրությունը։   Վտանգավոր գոտում գտնվող շենքերի, շինությունների և նբակչության թիվը | - Կամարիս, Արամուս, Կաթնաղբյուր բնակավայրերի ցանքատարածքներ և տնամերձ հողամասեր։  - Գետիկ գետակի մերձակա Մայակովսկի բնակա - վայրի ցանքատարածքներ ու տնամերձ հողամասեր և Երևան-Աբովյան ավտոճանապարհի հատված։  - Պտղնի բնակավայր տանող ճանապարհ։ |
| 1. Կանխարգելիչ միջոցառումների առաջարկություններ իրականացնելու համար | - Հեղեղատարների, սելավատարների, գետի հունի մաքրում և կարգաբերում, անհրաժեշտության դեպքում պատվարների ամրացում։  - Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների փողոցների ջրահեռացման համա - կարգի կառուցում։ |
| 1. Համայնքի բյուջեում կամ այլ ծրագրերով 2025 թ-ին պլանավորված, հնարավոր արտակարգ իրավիճակների կանխարգելիչ միջոցառումների համար ծախսերի չափը ըստ միջոցառումների տեսակների | Հեղեղատարների և գետի հունի մաքրում - 12,0 մլն դրամ |